Relatório de trabalho

Objetivo Geral

Desenvolver uma aplicação web denominada FinanceWeb para gerenciamento de finanças pessoais, permitindo o controle de receitas, despesas, metas financeiras e indicadores de desempenho financeiro, utilizando tecnologias web modernas, banco de dados relacional, APIs externas, computação em nuvem e controle de versão.

FASE 1 - Preparação do Ambiente

Etapa 1.1 - Criar conta Google ✅

Status: Concluído.

Data: 07/09/2026

Descrição:

Foi criada uma conta Google exclusiva para o projeto FinanceWeb, utilizando o endereço de e-mail institucional do projeto. O objetivo da conta é centralizar o acesso aos serviços utilizados no desenvolvimento, incluindo GitHub, Render e APIs externas.

Etapa 1.2 - Criar conta GitHub ✅

Status: Concluído.

Data: 07/09/2026

Descrição:

Foi criada uma conta no GitHub para controle de versão do projeto, permitindo registrar a evolução do código-fonte e facilitar o trabalho colaborativo da equipe.

Etapa 1.3 - Criar conta Render ✅

Status: Concluído.

Data: 07/09/2026

Descrição:

Foi criada uma conta na plataforma Render, responsável pela hospedagem em nuvem do sistema FinanceWeb, atendendo ao requisito de computação em nuvem do Projeto Integrador.

FASE 2 - Preparação do Ambiente

Etapa 2.1 - Criar Repositório GitHub ✅

Status: Concluído.

Data: 07/09/2026

Descrição:

Foi criado o repositório FinanceWeb no GitHub, destinado ao armazenamento do código-fonte e ao versionamento das alterações realizadas durante o desenvolvimento. https://github.com/financewebPI/FinanceWeb.git

FASE 3 - Planejamento

Etapa 3.1 - Definição da Arquitetura Tecnológica ✅

Status: Concluído.

Data: 07/09/2026

Descrição:

Foram definidas as tecnologias que serão utilizadas no desenvolvimento do sistema FinanceWeb, contemplando frontend, backend, banco de dados, hospedagem em nuvem, versionamento e APIs externas. A definição da arquitetura foi realizada com base nos requisitos do Projeto Integrador.

| Tecnologia | Uso |
| --- | --- |
| Flask | Backend |
| HTML | Interface |
| CSS | Estilo |
| Bootstrap | Responsividade |
| JavaScript | Interatividade |
| PostgreSQL | Banco de Dados |
| GitHub | Versionamento |
| Render | Hospedagem |
| Chart.js | Gráficos |
| AwesomeAPI | Cotação |

Etapa 3.2 – Levantamento de Requisitos ✅

Status: Em andamento.

Data: 07/09/2026

Requisitos Funcionais

- RF01: Cadastro de usuário

- RF02: Login

- RF03: Cadastro de receitas

- RF04: Cadastro de despesas

- RF05: Visualização de saldo

- RF06: Dashboard financeiro

- RF07: Metas financeiras

- RF08: Consulta de cotação via API

Requisitos Não Funcionais

- RNF01: Interface responsiva

- RNF02: Acessibilidade

- RNF03: Segurança dos dados

- RNF04: Hospedagem em nuvem

- RNF05: Versionamento Git

Descrição:

Foi realizado o levantamento inicial dos requisitos funcionais e não funcionais do sistema FinanceWeb. Os requisitos foram definidos com base nas necessidades de controle financeiro pessoal e nos requisitos obrigatórios do Projeto Integrador, servindo como referência para as etapas de modelagem, desenvolvimento e testes.

Etapa 3.3 – Modelagem do Banco de Dados ✅

Status: Pendente.

Data:

Descrição:

Planejamento das tabelas, relacionamentos e estrutura de armazenamento dos dados financeiros.

Tabelas Previstas

usuarios

- id

- nome

- email

- senha

receitas

- id

- usuario_id

- descricao

- valor

- data

despesas

- id

- usuario_id

- descricao

- categoria

- valor

- data

metas

- id

- usuario_id

- descricao

- valor_meta

- valor_atual

Etapa 3.4 – Definição das Telas ✅

Status: Pendente.

Data:

Descrição:

Planejamento das telas, relacionamentos e estrutura de navegação.

Talas Previstas

Landing Page, Login, Cadastro, Recuperar Senha, Cadastro com Sucesso, Dashboard, Receitas, Despesas, Metas Financeiras, Administração de Usuários

Etapa 3.5 – Integração com APIs ✅

Status: Pendente.

Data:

Descrição:

Definição da API de cotação monetária utilizada pelo sistema para exibir valores atualizados de moedas estrangeiras.

API escolhida

AwesomeAPI

Etapa 3.6 – Planejamento dos testes ✅

Status: Pendente.

Data:

Descrição:

Definição dos testes com utilização de delas e melhoramentos de UI_UX.

Testes previstos

Login, Cadastros, Recuperação de Senhas, Receitas, Despesas, Dashboard, API, Banco de Dados

Etapa 3.7 – Planejamento da implantação ✅

Status: Pendente.

Data:

Descrição:

Definição da estratégia de deploy utilizando a plataforma render integrada ao GitHub.

FASE 4 - Desenvolvimento

Etapa 4.1 – Criação da estrutura inicial do sistema ✅

Status: Concluído.

Data: 07/09/2026

Descrição:

Foi criada a estrutura inicial do sistema FinanceWeb utilizando o framework Flask. Foram definidas as pastas responsáveis pelos arquivos estáticos, templates HTML, testes e configuração principal da aplicação.

Cronograma do projeto

| Fase | Situação |
| --- | --- |
| Fase 1 - Ambiente | ✅ Concluída |
| Fase 2 - Repositório | ✅ Concluída |
| Fase 3 - Planejamento | 🔄 Em andamento |
| Fase 4 - Desenvolvimento | 🔄 Em andamento |
| Fase 5 - Testes | ⏳ Pendente |
| Fase 6 - Deploy | ⏳ Pendente |
| Fase 7 - Documentação Final | ⏳ Pendente |

Tecnologias escolhidas